WYKAZ CEN

| Nazwa zamówienia | Projekt pn. Projekt pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Schodnia ul. Długa z wykorzystaniem TIK” |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres zamawiającego | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Antoniów, ul. Powstańców Śląskich 54, 46-040 Ozimek |  |  |
| Adres obiektu budowlanego | Ozimek, Schodnia, Pustków, Antoniów w Gminie Ozimek Dokładną lokalizację podano w OPZ |  |  |
| Data opracowania | 03.03.2025 r. |  |  |
| Nazwy i kody WSZ robót objętych przedmiotem zamówienia |  |  |  |
| Główny przedmiot: |  |  |  |
| 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych |  |  |  |

- WSTĘP

## Zakres pozycji

Wykaz Cen powinien być odczytywany w powiązaniu ze wszystkimi dokumentami zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem i zakresem Robót, które należy wykonać oraz ze sposobem ich wykonania.

Całość Robót ma być wykonana zgodnie z określeniem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego opisanymi w Dokumentacji przetargowej.

Opisy pozycji podane w poszczególnych pozycjach Wykazu cen nie powinny być traktowane jako ograniczenie zobowiązań Wykonawcy wynikających z Umowy. Stanowią one jedynie skrótowe oznaczenie Robót, które są w pełni opisane w Dokumentacji przetargowej.

## Wycenianie

Wszystkie pozycje powinny mieć ceny wyrażone w PLN.

Przy wycenianiu prac należy posługiwać się definicją ceny w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług - załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 178).

Wyceniając poszczególne pozycje, należy odnosić się do Umowy i OPZ w celu uzyskania pełnych wskazówek, informacji lub opisów Robót i zastosowanych Materiałów, Urządzeń, Wyposażenia.

Oczywistym jest też, że Roboty muszą być wykonane według zasad fachowego wykonawstwa i wskazówek Inspektora nadzoru. Podstawą płatności będzie ryczałt za wykonane roboty i prace zapłacony zgodnie z zapisami zawartymi w Umowie.

Ceny powinny być wpisane obok każdej pozycji Wykazu Cen. Pozycje w Wykazie Cen, przy których nie umieszczono żadnej ceny, nie będą zapłacone przez Zamawiającego po wykonaniu i będzie się uważało, że koszt ich wykonania został wliczony w ceny innych pozycji Wykazu Cen.

Wszystkie ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Do cen nie należy wliczać podatku VAT.

Cena ryczałtowa wskazana w każdej pozycji Wykazu Cen będzie obejmowała wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 9 poszczególnych ST i WW.

- Uwaga: przyjmuje się, że koszty wynikające z ST-00 Wymagania ogólne i WW-00 Wymagania ogólne, w tym koszty organizacyjne, zysk i dodatki dotyczące wszystkich zobowiązań są równo rozłożone na wszystkie ceny ryczałtowe wskazane w Wykazie cen. Wyjątek stanowią koszty, dla których wyodrębniono pozycje w Wykazie cen.

## Płatności

Ogólne wymagania dotyczące podstaw płatności oraz wyceny Robót są zawarte w WW-00 Wymagania Ogólne.

Umowa jest oparta na zryczałtowanych cenach za pełne wykonanie poszczególnych grup Robót określonych w Wycenionym Wykazie cen. W związku z powyższym Roboty nie podlegają obmiarowi.

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa (wynagrodzenie całkowite). Cena ta jest ostateczna i wyklucza możliwość zażądania dodatkowej zapłaty.

Wyceniony Wykaz Cen jest integralną częścią dokumentów Umowy.

Podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę dla danej pozycji w Wycenionym Wykazie cen. Po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru i w porozumieniu z Zamawiającym, będzie możliwa częściowa zapłata w oparciu o zatwierdzone przez Inspektorem nadzoru uszczegółowienia pozycji Wycenionego Wykazu Cen. Uszczegółowienia pozycji Wykazu cen zaproponuje Wykonawca. Uszczegółowienia te będą mogły być korygowane w trakcie realizacji, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. W przypadku pozycji niepodzielnych, dla których nie będzie możliwości dokonania uszczegółowienia, dopuszczone będzie rozliczenie na podstawie procentowego zaawansowania prac.

Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Wykazie Cen jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonane Roboty objęte tą pozycją, poza przypadkami określonymi w Umowie.

Ceny ryczałtowe powinny zawierać (ale nie powinny się tylko do tego ograniczać): robociznę, transport, testowanie, kontrolę jakości, materiały, zabezpieczenie, utrzymanie, użytkowanie i naprawy całego sprzętu, urządzeń czy narzędzi, wykonanie i utrzymanie wszystkich robót tymczasowych każdego rodzaju i prac towarzyszących oraz wykonanie wszelkich czynności, jakie mogą być niezbędne dla prawidłowego wykonania Umowy. Koszty wszystkich prac, które muszą po sobie następować dla zapewnienia odpowiedniej jakości wykonania, należy ująć w tej czy innej pozycji.

Uwzględniając w cenach ryczałtowych roboty tymczasowe i prace towarzyszące należy wziąć pod uwagę fakt, że materiały, które będą do tych robót wykorzystane, zostaną częściowo lub w całości zwrócone Wykonawcy.

Ceny podane w Wycenionym Wykazie Cen podane przez Wykonawcę muszą pokryć wszystkie koszty wykonania Robót i koszty związane z wypełnienia obowiązków wynikających z Umowy i wszystkich innych zobowiązań i wymagań związanych z prowadzeniem Robót wyspecyfikowanych w Umowie.

Cena ryczałtowa danej pozycji winna uwzględniać wszystkie Materiały, czynności, wymagania i badania niezbędne do właściwego wykonania i odbioru Robót wycenionych w danej pozycji bez względu na to, czy zostało to szczegółowo wymienione w Dokumentacji przetargowej czy też nie.

Wykonawca będzie rozliczał się na podstawie faktur częściowych. Podstawą wystawienia faktury częściowej będzie Protokół Odbioru Etapu Realizacji.

Wykonawca będzie zobowiązany do dokumentowania postępu Robót, przy rozliczaniu płatności częściowych, w postaci rysunków, szkiców, obliczeń, opisów, itp.

### Spis działów Wykazu Cen

| WC.00 | Wymagania Ogólne |
| --- | --- |
| WC.01 | Zadanie nr 1 - "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Schodnia ul. Długa" |
| WC.02 | Zadanie nr 2 - " Technologia informacyjno-komunikacyjna" |